E-Learning JCB

Anteproyecto Desarrollo de Aplicaciones Web

Fecha 2025-2026 I.E.S. Al-Ándalus

## 1. Introducción

El objetivo de esta plataforma es hacer que la educación online sea más accesible y fácil para todos. Quiero ofrecer cursos interactivos en diferentes formatos, como videos y evaluaciones, que se puedan usar desde cualquier lugar y dispositivo. Los instructores podrán crear y gestionar sus cursos, mientras que los estudiantes tendrán un espacio bien organizado para aprender y seguir su progreso de manera sencilla.

## 2. Análisis del Entorno y Público Objetivo

La formación online está creciendo cada vez más debido a la flexibilidad que ofrece, y esto es una gran oportunidad para el desarrollo de este proyecto. También he identificado muchas posibilidades para que los expertos moneticen sus conocimientos a través de esta plataforma. Me aseguraré de cumplir con todas las normativas necesarias, como las fiscales y de protección de datos, para garantizar la seguridad de la información personal de los usuarios.

El público al que me dirijo incluye estudiantes, instructores y empresas de formación que quieren un medio efectivo para aprender y enseñar de forma virtual.

## 3. Solución Propuesta

Para desarrollar la plataforma, he decidido usar las siguientes tecnologías:

- Backend: Express.js (Node.js) porque es flexible y fácil de usar.

- Frontend: React.js y Tailwind CSS para crear una interfaz de usuario amigable y rápida.

- Base de Datos: PostgreSQL, ya que es robusta y maneja bien relaciones complejas.

- Infraestructura: Docker y servicios en la nube como DigitalOcean para el despliegue y contenerización.

## 4. Planificación Temporal del Desarrollo

El desarrollo del proyecto está planeado para durar aproximadamente 12 semanas:

- Semanas 1-2: Analizar las necesidades y diseñar la solución usando wireframes y diagramas de flujo.

- Semana 3: Diseñar la base de datos y adquirir los recursos necesarios.

- Semanas 4-5: Configurar el entorno de desarrollo y crear el módulo de usuarios.

- Semanas 6-9: Desarrollar los módulos para gestionar cursos y evaluaciones

- Semana 10: Realizar pruebas para asegurar que todo funcione bien.

- Semanas 11-12: Documentar el proyecto, formar a los usuarios finales y preparar la presentación.

## 5. Viabilidad del Proyecto

- Viabilidad Técnica: Aunque soy una persona trabajando en este proyecto, cuento con la experiencia suficiente para llevarlo a cabo. Además, las tecnologías elegidas son bastante conocidas y adecuadas para el desarrollo y mantenimiento.

- Viabilidad Económica: He calculado los costos iniciales, incluyendo infraestructura y recursos humanos, y creo que estos se compensarán con un modelo de negocio que incluya suscripciones y pagos por cursos.

- Viabilidad Operativa: Realicé entrevistas con usuarios potenciales para entender sus necesidades. Diseñé el sistema para que sea intuitivo y útil, con funcionalidades como inscripciones y evaluaciones.

- Viabilidad Legal: Me aseguraré de cumplir con la Ley de Protección de Datos y las normativas fiscales para proteger la información personal y manejar los ingresos de manera correcta.

## 6. Conclusión

Después de analizar diferentes aspectos, considero que este proyecto es viable. Las tecnologías seleccionadas me permitirán crear una solución que sea segura y que pueda crecer con el tiempo. Además, el modelo de negocio ayudará a hacerlo rentable a mediano plazo. Con el crecimiento del mercado de E-learning, tengo una buena oportunidad de ofrecer una plataforma útil y moderna para los usuarios.